**湖 南 科 技 学 院**

**招**

**标**

**文**

**件**

**采购项目：湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探及超前探工程**

**项目编号：XKY-CG2023048**

**招标形式：公开招标**

**招 标 人：湖南科技学院**

**二○二三年十月**

# 第一章 招标公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心对湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探及超前探工程进行公开招标，现将相关事项公告如下：

**一、项目概况**

1.项目名称：湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探及超前探工程

2.项目编号：XKY-CG2023048

3.招标方式：公开招标

4.招标控制价: 165900元

5.工期要求：详细勘探的工期为12天，超前探的工期为20天

6.招标内容：详见招标文件

**二、供应商资格条件**

1.供应商基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商特定资格条件：

**（1）具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合或专业资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工作能力。**

**（2）省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。**

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的本次采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标 。

**三、获取公开招标文件的时间、地点及方式**

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院采购中心采购公告栏（http://cgzx.huse.cn/cggg/）下载招标文件。通过网络下载的招标文件与采购人备案的书面招标文件具有同等法律效力。

**四、投标保证金**

1.金额：人民币3000元

2.缴纳方式：以转账方式提交投标保证金（详见招标须知）

**五、递交响应文件的截止时间和地点**

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2023年10月31日15：00（北京时间）。

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

**六、联系方式**

招标人：湖南科技学院

联系人：黄老师 联系电话：0746-6381076

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

**七、采购监督管理部门**

湖南科技学院纪检监察处 监督电话：0746-6381404

# 第二章 投标须知

**一、招标项目：**湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探及超前探工程

**二、项目编号：**XKY-CG2023048

**三、招标控制价：**165900元

**四、工期要求：**详细勘探的工期为12天，超前探的工期为20天

**五、招标内容：**具体内容见合同

**六、评标办法：**综合评分法

**七、结算标准、工期、付款程序及安全要求、双方的权利与义务、违约责任、合同解除、争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。**

**八、投标报价要求**

**本工程采用固定单价，每项内容及单价见下表，**投标人投标单价不得超过招标人发布的招标控制单价，超过的为无效投标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 深度（m） | 数量（个） | 单价(元/m) | 总价(元) |
| 1 | 湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探 | 15 | 28 | 108 | 45360.00 |
| 2 | 湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程超前探 | 15 | 82 | 98 | 120540.00 |
| 1-2项合计 | | | | | 165900 |

**九、招标控制价**

人民币壹拾陆万伍仟玖佰元整（¥：165900.00），投标人投标总价和单价均不得超过招标人发布招标控制价，即投标总价和单价均不能超过招标控制价；投标总价和单价超过招标控制价的为无效投标。

**十、投标保证金**

（一）缴纳

1.金额：人民币3000元

2.缴纳方式：各投标人以转账方式交纳至以下账号

名称：湖南科技学院,纳税人识别号：12430000447744663G

开户银行：工商银行永州零陵支行

银行账号：1910020409200064956

3.截止时间：投标截止时间前（含），以银行到账为准，在开标时予以查验。

4.投标人在转账汇款时须注明所投项目名称：**湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探及超前探工程投标保证金**，并告知银行应录入项目名称。因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。转账单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。

**5.投标人应在投标时提交投标保证金的银行回执单。**

（二）退还

1.中标人的投标保证金在签订合同后，招标人不计息一次性退还给中标人。

2.未中标人的投标保证金由招标人统一通过转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在投标截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）投标人无正当理由不与招标人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与招标人、其他供应商恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

4.投标人的投标保证金统一由招标人按以上程序办理退还手续。**投标人应在招标文件中提交投标人单位的户名、开户银行、银行账号（与缴纳投标保证金的单位户名、开户银行及银行帐号一致），见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **投标人名称** | **开户银行** | **银行账号** | **投标保证金金额** |
|  |  |  |  |

**十一、履约保证金**

中标金额的4%，中标人须在项目成交公告公布3日内向招标人缴纳履约保证金，项目验收合格后，招标人无息退还给中标人，**3日内未缴纳履约保证金者视为自动放弃中标资格（并将其列入招标人的不诚信供应商库），排名第二的成交候选供应商顺延为中标供应商，本项目成交候选供应商只顺延一次。**

履约保证金以转账方式交纳至以下账号：

名称：湖南科技学院, 纳税人识别号：12430000447744663G,

开户银行：工商银行永州零陵支行

银行账号：1910020409200064956

**十二、踏勘：自行勘察**

招标文件中对施工现场的描述仅供竞标人参考,投标人在投标前应认真踏勘工程现场，熟悉现场的位置，以及场地使用空间、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响投标、报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在投标报价中一并考虑。中标后不得以不完全了解项目施工现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求，对此招标人将不作任何考虑。

投标人现场踏勘的一切费用自理。招标人不组织踏勘现场。投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时,需事先经招标人同意。现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

**十三、特定情形**

当报名供应商未满足三家的情形下，供应商等于两家时，招标人对已报名的两家供应商进行资格性及符合性审查，审查通过后，招标人有权继续开展评审活动。

**十四、特别约定**

1.供应商需将本项目采购的内容（商品类目：勘察工程）在工程结算之前上架至电子卖场，未按要求入驻电子卖场的不予报账。

**十五、响应文件提交须知**

1.详见第四章。

**2.**投标人递交的投标文件应当**编辑目录及页码**，并在投标文件正文中**标注页码**，**投标文件一正二副（须密封），封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。**

# 第三章 评标方法及标准

**一、评标方法**

综合评分法，即投标文件能够最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标因素**：价格、技术、商务以及相应的比重或者权值等。

**三、权值范围**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **评标因素** | **权值的取值** |
| 1 | 报价部分 | 30分 |
| 2 | 技术部分 | 40分 |
| 3 | 商务部分 | 30分 |

**四、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | **计分因素** | **分值** | **计 分 标 准** |
| 投标报价 | 以报价计分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 技  术  部  分  （40分） | 工程勘察方案（含勘察工作大纲） | 10分 | 根据投标人工程勘察方案合理性分档计分：科学合理、切实可行的计10分；较为合理可行的计7分；工程勘察方案合理性一般的计4分；未提供的不计分。 |
| 重点难点及处理措施 | 5分 | 根据投标人对施工中的重点难点及处理措施分档计分：合理的计5分；较合理的计3分；一般的计1分。 |
| 勘察周期的技  术和组织措施 | 5分 | 根据投标人勘察周期的技术和组织措施分档计分：合理的计5分；较合理的计3分；一般的计1分。 |
| 勘察工作质量的技术和组织措施 | 5分 | 根据投标人勘察周期的技术和组织措施分档计分：合理的计5分；较合理的计3分；一般的计1分。 |
| 安全文明施工的技术和组织措施 | 5分 | 根据投标人勘察周期的技术和组织措施分档计分：合理的计5分；较合理的计3分；一般的计1分。 |
| 后期服务计划  及保障措施 | 5分 | 根据投标人勘察周期的技术和组织措施分档计分：合理的计5分；较合理的计3分；一般的计1分。 |
| 合理化建议 | 5分 | 根据合理化建议是否具有建设性、可行性酌情加分，每条加1分，最高加5分。 |
| 商  务  部  分  （30分） | 企业实力 | 4分 | 投标人具有勘察工程设计甲级等级的计4分。  提供相关证明材料，未提供的不计分。 |
| 主要设备 | 3分 | 本项目的主要设备（含进场设备及室内实验设备）满足工程需要的计3分，基本满足工程需要的计2分，未满足工程需要不计分，（提供设备清单） |
| 供应商无不良行为记录 | 2分 | 近三年来（2020年6月1日以后），企业未被建设行政主管部门记录不良行为记录的计2分，提供网站查询截图，未提供的不计分。 |
| 同类业绩 | 6分 | 提供2020年6月1日至今，以合同签字盖章时间为准，承接过同类项目业绩的，每个计2分，最多计6分。  提供合同复印件，未提供的不计分。 |
| 服务承诺 | 3分 | 有服务内容、人员、响应时间等承诺的计3分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 项目组成员实力 | 12分 | 1.投标人拟派的项目负责人近三年来（2020年9月1日以后）具有一项类似工程项目业绩的计3分，具备注册土木工程师（岩土）执业资格的计1分，具有高级工程师职称的计2分。  2.投标人拟派的技术负责人近三年来（2020年9月1日以后）具有一项类似工程项目业绩的计3分，具备注册土木工程师（岩土）执业资格的计1分，具有高级工程师职称的计2分。  **注：投标人提供以上相关人员的证件复印件及在职社保近6个月等证明文件的复印件。** |

# 第四章 响应文件格式

**一、 投标函**

致：             (招标人)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（项目编号：         ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实，合法、有效。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《报价表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、投标人资格声明 （见附件）。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：           邮编：

电话：          传真：

投标人名称(单位公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

**二、报价一览表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 深度（m） | 数量（个） | 单价  (元/m) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探 | 15 | 28 |  |  | 1、该项目勘探招标范围包括详细勘探与超前探。根据设计布孔图详细勘探共28个，其中校门6个、学生公寓8个、食堂8个、产教融合大楼6个。根据设计柱网布置图超前探共82根，其中学生公寓48根，学生食堂34根。 2、勘探预算单价为土层与岩石勘探的综合单价。 3、勘探深度达到设计要求，具体深度以勘探施工实际签证的深度的为准。 4、分别出勘探报告4个。详细勘探报告3个，其中校门1个，学生公寓、学生食堂1个、产教融合大楼1个。 学生公寓、学生食堂项目超前探报告1个。 |
| 2 | 湖南科技学院学生公寓、学生食堂建设工程超前探 | 15 | 82 |  |  |
| 备 |  | |  | 合计 |  |  |
| 注 | 人民币大写 |  | | |

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人：（签字）

日期：     年   月   日

**三、营业执照复印件、特定资格要求相关证明材料**

**四、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

供应商名称(盖单位公章)：

日期： 年 月 日

## 五、授权委托书(格式)

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 六、供应商资格声明(格式)

致 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

1. 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为： ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为 ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

、

**七、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）**

致 ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**八、安全承诺书**

1.供应商在勘察过程中应强化安全自身保护意识和安全管理，做好技术交底，教育职工安全无小事，做好安全教育及宣传工作，安全生产人人有责。

2.供应商必须为作业人员购买意外伤害保险和工伤保险。

3.供应商应严格按照有关安全规定和技术规程作业，勘察过程中发生的一切质量、安全事故和经济损失均由供应商自负,采购人不负任何责任。

4.供应商不得拖欠工人工资，因拖欠工人工资、报酬，引发工人蓄意闹事、围攻采购人场所或群体上访、媒体曝光的。采购人有权从供应商工程款扣除相应金额用于支付民工工资，并有权与供应商解除合同且没收履约保证金。

5.供应商必须严格按国家及地方相关规范、规定要求施工。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**九、招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的**

**其它资料**

# 第五章 勘察合同

第一部分　合同协议书

**发包人（全称）：湖南科技学院**

**勘察人（全称）：**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就棚户区改造项目超前探工程有关事项协商一致，达成如下协议。

**一、工程概况**

1.工程名称：\_学生公寓、学生食堂建设工程详细勘探及超前探\_

2.工程地点：\_湖南科技学院南面\_\_\_

3.工程规模、特征：\_学生公寓和学生食堂各1栋，建筑面积约24140平方米，其中学生公寓建筑面积约18572平方米，学生食堂建筑面积约5568平方米。

**二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量**

1.勘察范围和阶段：\_详细勘探及超前探\_\_

2.技术要求：\_\_按国家岩土勘察规范施工\_\_

3.工作量：\_约110个孔，每个孔深度为15米（以上数量和深度为概算，实际数量与深度必须经发包人相关部门代表现场签证并附每个孔的地质资料照片；实际深度满足设计条件即可，超深不予计价。结算时以实际数量和深度为准）。

**三、合同工期**

1.开工日期：详细勘探工作开工日期以合同签订时间为准，超前探工作开工日期以发包人下达的开工通知书为准。

2.成果提交日期： / \_

3.合同工期（总日历天数）：详细勘探的工期为12天，超前探的工期为20天（含提交地勘报告）

**四、质量标准**

质量标准： 合格

**五、合同价款**

1.合同价款金额：人民币（大写） (¥: )。

注：以上价款金额为暂定金额，最终金额由双方根据工作量×单价予以确定。

2.合同价款形式：\_固定综合单价，详细勘探综合单价为 元/米，超前探综合单价为 元/米。

**六、合同文件构成**

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

**七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

**八、词语定义**

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

**九、签订时间**

本合同于 2023年 月 日签订。

**十、签订地点**

本合同在 湖南科技学院 签订。

**十一、合同生效**

本合同自 双方签字盖章后 生效。

**十二、合同份数**

本合同一式肆份，具有同等法律效力，发包人执贰份，勘察人执贰份。

发包人：（印章） 勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

第二部分　通用合同条款

具体条款见GF—2016—0203建设工程勘察合同（示范文本）

第三部分　专用合同条款

**第1条 一般约定**

**1.1 词语定义：**执行《通用合同条款》第1.1款\_**\_**

**1.2 合同文件及优先解释顺序**

1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：\_执行《通用合同条款》第1.2款\_\_\_

**1.3 适用法律法规、技术标准**

1.3.1适用法律法规

需要明示的规范性文件：\_无\_\_

1.3.2适用技术标准

特别要求：\_\_无\_\_\_\_

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：\_\_\_无\_\_\_

**1.4 语言文字**

本合同除使用汉语外，还使用\_\_\_/\_\_语言文字。

**1.5联络**

1.5.1发包人和勘察人应在\_3\_\_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：湖南科技学院行政办公楼312室

发包人指定的接收人：\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

发包人指定的联系方式：

勘察人接收文件的地点：\_湖南科技学院行政办公楼\_\_\_

勘察人指定的接收人：\_\_ \_\_

勘察人指定的联系方式：\_\_ \_

**1.7 保密**

合同当事人关于保密的约定：\_执行《通用合同条款》第1.7款\_\_\_

**第2条 发包人**

**2.2发包人义务**

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：\_\_执行《通用合同条款》第2.2款\_\_\_

2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：\_\_\_执行《通用合同条款》第2.2款\_\_\_

**2.3 发包人代表**

姓名：\_ \_\_ 职务：\_\_ \_ 联系方式：\_\_ \_

授权范围：\_\_\_该项目勘察工作的相关事宜\_\_\_\_

**第3条 勘察人**

**3.1 勘察人权利**

3.1.2 关于分包的约定：\_\_不允许分包\_\_

**3.3勘察人代表**

姓名**：**\_ \_ 职务：\_ \_\_ 联系方式： \_\_

授权范围：该项目勘察工作的相关事宜\_\_\_

**第4条 工期**

**4.2成果提交日期**

双方约定工期顺延的其他情况：\_\_勘察人应按合同约定的日期提交工作成果\_

**4.3发包人造成的工期延误：**\_\_无论发包人何种原因本工程工期不顺延\_\_

**第5条 成果资料**

**5.2 成果份数**

勘察人应向发包人分别提交成果资料4个。详细勘探报告3个，其中校门1个，学生公寓、学生食堂1个，产教融合大楼1个；学生公寓、学生食堂超前探报告1个。每个项目成果资料4份，且发包人不另行支付费用。

**5.4 成果验收**

双方就成果验收期限的约定：\_执行《通用合同条款》第5.4款\_

**第6条 后期服务**

**6.1 后续技术服务**

后续技术服务内容约定: \_基槽验收、基础验收、主体验收、工程竣工验收、基础与地探报告不符时，提出意见等

后续技术服务费用约定：\_\_\_\_不增加费用\_\_\_

后续技术服务时限约定：\_至工程竣工验收并交付使用为止\_

**第7条 合同价款与支付**

**7.1 合同价款与调整**

7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：\_\_综合单价不调整，合同总价可调整。\_

7.1.2本合同价款采用**\_\_**第（2）种**\_\_**方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：\_\_/\_\_

风险费用的计算方法：\_\_/\_\_

风险范围以外合同价款调整因素和方法：\_\_/\_\_

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：综合单价中包括人工、机械、材料费、税金、测量布控点及标高、勘察过程中移机及完成勘察任务书中包含的所有工作内容产生的所有费用\_

风险范围以外合同单价调整因素和方法：\_\_不调整\_\_\_\_\_

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：\_\_/\_\_\_

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：\_\_/\_\_

**7.2 定金或预付款**

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:\_不支付定金\_或预付款的金额：\_不支付预付款

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：\_\_/\_\_

**7.3 进度款支付**

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：\_不支付进度款\_\_\_

**7.4 合同价款结算**

最终合同价款支付的约定：提交详细勘探报告并通过政府相关部门施工图审查通过后出具正式详细勘察成果资料时，发包人支付至合同价款的20%；超前探勘探报告完成并经发包人相关部门审核通过且审计结论出具后，发包人支付至结算金额的90%，剩余10%待工程竣工验收后一次性支付。

**第8条 变更与调整**

**8.1 变更范围与确认**

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：\_\_按《湖南科技学院基建工程设计变更及现场签证管理办法》执行\_\_

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：\_\_按《湖南科技学院基建工程设计变更及现场签证管理办法》执行\_\_

**8.2 变更合同价款确定**

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：\_\_执行《通用合同条款》第8.2.2款\_

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：\_\_执行《通用合同条款》第8.2.3款\_

**第9条 知识产权**

**9.1**关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：\_\_执行《通用合同条款》第9.1款\_\_\_

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：\_\_执行《通用合同条款》第9.1款\_\_\_

**9.2**关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：\_执行《通用合同条款》第9.2款\_\_

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：\_\_执行《通用合同条款》第9.2款\_\_\_

**9.5** 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：\_\_执行《通用合同条款》第9.5款\_\_\_

**第10条 不可抗力**

**10.1 不可抗力的确认**

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：\_执行《通用合同条款》第10.1.1款\_\_\_

**10.2 不可抗力的通知**

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：\_\_双方损失自负\_\_

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：\_双方损失自负

第13条 责任与保险

**13.2** 工程勘察责任保险的约定：\_勘察人应当履约本工程的工程责任保险，该保险在本工程期限内有效。

第14条 违约

**14.1发包人违约**

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人无故要求终止或解除合同：勘察人未进行勘察工作的，发包人不支付勘察费；已进行勘察工作的，发包人应按实际完成的工作量向勘察人支付已完工程量的勘察费。\_

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：\_不承担\_

**14.2 勘察人违约**

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人因自身原因要求终止或解除合同的违约责任：\_\_发包人不支付勘察人任何费用，且勘察人按合同金额20%向发包人支付违约金

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：\_按3000元/天承担违约金，以此类推\_\_

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准的违约责任：\_\_执行《通用合同条款》第14.2.2款\_

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：\_\_执行《通用合同条款》第14.2.2款\_\_

**第15条 索赔**

**15.1 发包人索赔**

索赔程序和期限的约定：执行《通用合同条款》第15.1款\_\_ \_

**15.2 勘察人索赔**

索赔程序和期限的约定：执行《通用合同条款》第15.2款\_ \_

**第16条 争议解决**

**16.3 仲裁或诉讼**

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向**\_\_\_\_\_\_\_\_**仲裁委员会提请仲裁；

（2）向**\_**发包人所在地**\_**人民法院提起诉讼。

**第17条 补充条款**

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：\_\_\_无\_\_

**附件A 工程量一览表**

**附件B** **平面布置图**