湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化改造项目

项目编号: XKY-CG2021020

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

二○二一年七月

第一章 邀请公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心对湖南科技学院2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化项目进行公开招标，现将采购事项公告如下：

一、项目概况

1.招标项目：湖南科技学院2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化改造项目

2.项目编号：XKY-CG2021020

3.采购方式：公开招标

4.采购预算：214146元

5.工期要求：30日。

二、投标人资格要求

1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

4.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.本次招标不接受联合体投标 。

三、获取公开招标文件的时间、地点及方式

有意参加投标者，请于2021年7月21日起至开标截至前，在湖南科技学院（http://cgzx.huse.cn/cggg/）采购公告进行网上下载招标文件。通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、投标保证金：

1.投标保证金金额：人民币伍仟元整（5000.00元）。

2.投标保证金的形式：以转账方式提交投标保证金（详见招标须知）。

五、递交响应文件的截止时间和地点：

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2021年7月29日 15：00（北京时间）；

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐证照、授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、联系方式：

采购人：湖南科技学院

联系人：周老师 联系电话：0746-6383315

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

七、采购监督管理部门：

湖南科技学院纪检监察处   监督电话：0746-6381404

第二章 招标须知

一、项目慨况：

1.项目名称：湖南科技学院2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化改造项目

2.项目编号：XKY-CG2021020

二、施工内容及要求：详见附件《湖南科技学院2021年绿化提质改造项目工程量清单》

三、种植标准及养护内容

1.中标方严格按照招标方要求和苗木基本种植技术标准规范施工，按序进行地基清挖、清除杂草、施基肥、种植苗木等施工流程。

2.施工完成后供应商必须养护一年，一年后交采购人管理，养护期间由于供应商原因造成苗木死亡的，均由供应商按合同规格要求补植。

四、工期：30日历天（以合同约定的时间为准）。

五、绿化施工要求、苗木质量及养护管理、验收标准、工程总费用及验收结算、施工工期、安全要求、双方的权利与义务、违约责任、合同解除、争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。

六、招标控制价：人民币贰拾壹万肆仟壹佰肆拾陆元整（214146元），投标人投标总价不得超过招标人发布招标控制价，即投标总价不能超过招标控制价，投标总价超过招标控制价的为废标，投标人须提供带报价的工程量清单。

七、商务要求

1.养护期：一年。

2.服务承诺：植被养护响应时间为2小时内。

八、投标保证金缴纳及退还方式

（一）缴纳方式

1.投标保证金金额：人民币5000元。

2.缴纳投标保证金的形式:各投标人以转账方式交纳至以下账号

名称：湖南科技学院,纳税人识别号：12430000447744663G

开户银行：农业银行永州零陵支行

银行账号：1870 1901 0400 11943

3.截止时间：投标截止时间前（含），以银行到账为准，在开标时予以查验。

4.退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

5.投标人在转账汇款时须注明所投项目名称：湖南科技学院2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化改造项目投标保证金，并告知银行应录入项目名称。因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。付款单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。

6.投标人应在投标时提交投标保证金的银行回执单。

（二）退还方式：

1.中标人的投标保证金在采购人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还其投标保证金。

2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在投标截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

4.投标人的投标保证金统一由采购人或采购代理机构按以上程序办理退还手续。投标人应在投标文件中提交投标单位的户名、开户银行、银行账号（与缴纳投标保证金的单位户名、开户银行及银行帐号一致），见下表：

| 投标人名称 | 开户银行 | 银行账号 | 投标保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- |

九、履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向采购人交纳，项目完工后，经采购人验收合格，履约保证金不计息一次性退还。

十、评标办法：采用综合评分法。

十一、结算方式：

1.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，方可履行报账程序。

2.付款方式：中标人在申请付款前须向采购人开具增值税专用发票，详见合同相关条款。

十二、特别要求：

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布后，须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的产品（商品类目：园林绿化工程施工）上架至电子卖场，否则不能办理报账支付程序。

3.由于本项目情况特殊，施工时间紧，要求中标供应商在接到采购人中标通知书之日起，三天内，须与采购人签订合同，中标供应商未在规定时间内签订合同的视为自动放弃中标资格（其公司的投标保证金不予退还，并列入采购人不诚信供应商档案库），排名第二的成交供应商顺延为中标供应商，以此类推。

十三、响应文件的组成：

1.投标函

2.报价一览表

3.供应商的资格证明资料

4.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

5.参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

6.缴纳投标保证金证明材料（银行回执单）

7.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料

8.投标文件一正二副（须密封），封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。

第三章 养护和服务要求

一、绿化施工要求

1.绿地整理：应将现场内的渣土、工程废料、宿根性杂草、树根极其有害污染物清除干净，成团状的土块必须耙细、过筛。

2.平整土地：平整土地所用的回填种植土必须是结构疏松、通气、保水、保肥能力强，不含杂草籽、草根，并适宜园林植物生长的土壤。若原种植地基层有建筑垃圾的土壤、重粘土、粉沙土及含有有害园林植物生长成分的土壤，必须用种植土进行局部或全部更换。

二、苗木质量及养护管理

（一）苗木质量

1.绿化苗木品种、规格，详见表《2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化项目清单》。

2.苗木和种子应品种优良、纯正、无病虫害、苗木要求根系发达、生长健壮，规格、数量必须符合招标文件要求，种植位置必须符合招标方认定的设计文件。绿化苗木当年成活率90%以上；经过第一个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致）。要达到《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ 82-2012）》的要求，观花植物的开花率在95%以上，树冠形状达到设计要求。工程质量如达不到要求，施工单位除按本招标文件约定无偿返工至工程合格外，并追究违约责任。

(二)绿化养护要求

1.总体要求

1.1绿化养护必须由相对固定且具有一定专业技能的人员来承担，中标人应严格按照投标文件中人员配备承诺向招标人上报管理人员的联系方式等，以便于绿化管理。

1.2中标方应具有绿化养护工作必须的工具和设备。

1.3养护后的绿地应环境整洁美观、绿地无杂草、病虫害及枯枝败叶等垃圾，植物生长旺盛，绿化设施及景观设施完好。

2.养护要求

2.1灌溉：中标人应确保所浇的水不含任何污染物；应派专人进行绿化灌溉，节约用水，灌溉时必须要有人巡守，严禁发生跑水事故；绿化灌溉要一次浇透，浇水水流不能过急，土壤板结的绿地应进行松土，以防止地表径流；绿地严禁长时间积水,应及时排除，以避免造成水涝；中标人中标后，应马上组织人员对绿地进行灌溉，入冬前应灌足冬水；绿地灌溉应根据不同的环境条件、季节差异和植物生长情况确定浇水量，一般要求每月灌溉4次以上，绿地表层2—3厘米深度的土壤干燥时马上进行灌溉。

2.2除草：掌握“除早、除小、除了”原则。绿地中应随时保持无杂草，保证绿地的纯净度应达到98％以上。

2.3病虫害防治：中标人应按照行业规范做好植物病虫害的预测和防治工作，并及时上报疫情，以保证对植物不发生危害。

2.4 施肥

2.4.1物种植前要求中标人对绿地施放基肥，各类绿地应以施放有机肥为主，有机肥应腐熟后施用;

2.4.2追肥要求：地被及色块在6月份、7月份两个月，每月应追肥二次，9月份追肥一次、10月底追肥一次，一个生长季共追肥6次，要求按尿素3kg/亩施肥.次、复合肥3kg/亩.次进行追肥，10月份追肥是要求只追施过磷酸钙，按5kg/亩施肥。

2.5修剪：中标人应对养护范围内的花灌木、绿篱色块等植物进行修剪。绿篱修剪应促其分枝，并保证色块色带线条整齐、图案清晰、绿篱新芽长度超过修剪线条20cm必须进行修剪。

2.6植物保护：每年的过冬，做好乔木、球冠等抗风暴的预防工作，根据实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、梳枝等措施。

2.7对于绿篱和球冠自身成长或对其修剪出现的枯枝败柳要及时处理。

三、验收标准

1.苗木入场验收：苗木进场前必须经采购人抽样验收，规格质量达标后，方可使用，规格质量不达标的苗木不准进场，采购人有权拒绝使用。

2.绿化实际完成工程量核定：2021年8月底。

3.工程验收

3.1 2021年10月进行第一次验收，要求苗木成活率在95%以上；

3.2 2022年8月最终验收，要求达标。

四、其他约定

1.供应商在工作过程中要遵纪守法，不得将该工程转包，施工过程要注意安全作业，期间如发生意外事故如（伤、亡等）、施工纠纷及其他违法行为的，全部责任由供应商承担，采购人不承担任何责任。

2.供应商在施工过程中形成的渣土、废料等，由供应商负责清理运走，保证现场干净整洁，无遗留物。

3.施工形成的渣土、废料等，在使用车辆运输时，要求必须覆盖防漏，沿途掉落的泥土等垃圾，供应商必须冲洗干净，不得影响校园卫生。

4.采购人负责在施工过程中提供水、电使用，水电费用由采购人承担。

第四章、评标方法及标准

一、评标方法

综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件的规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、权值范围

| 序 号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50分 |
| 2 | 商务部分 | 20分 |
| 3 | 技术部分 | 30分 |

三、评分细则

| 评审因素 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （50分） | 投标报价 | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 |
| 商务分 （20分） | 类似业绩 | 10分 | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的每项计5分，本项最高得分为10分（提供合同复印件加盖公司公章，未提供的不计分）。 |
|  | 综合实力 | 10分 | 1.投标人自有300亩（含）以上苗圃基地计5分，自有100亩（含）以上苗圃基地计3分，100亩以下的不计分，本项最高得分为5分。（提供土地租赁合同及林业主管部门审批复印件，未提供的不计分） 2.具备县级及以上林业主管部门颁发的林木种子生产经营许可证计5分，否则不计分。（提供证件复印件，未提供的不计分） |
| 技术分 （30分） | 施工组织方案 | 20分 | 根据投标人绿化改造施工组织方案，内容包括：种植方案、养护计划、安全作业、应急管理、公司管理制度、项目管理机构（园林绿化工程师、绿化工 、花卉工齐全）等。方案完善，技术措施完整、科学、合理的，且操作性强的计20分，每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止；没有提供计0分。 |
|  | 必备工具 | 5分 | 绿化工具配置齐全及配备数量合理（包括：浇水车、草坪修剪车、喷药车等设备）的计5分，每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止；没有提供计0分。 （提供相关证明材料，没有提供计0分)。 |
|  | 服务承诺 | 5分 | 根据投标人对本项目服务承诺合理、可行的计5分，每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止；没有提供计0分。 |

第五章  合 同

湖南科技学院2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化改造项目合同

甲方：湖南科技学院                         （以下简称甲方）

乙方：                                     （以下简称乙方）

为美化校园环境，甲方委托乙方承担校内部分绿化种植项目。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定，经双方协商，达成本合同条款，以兹双方共同遵照执行。

- 第一条、项目内容：2021年校庆“美化、绿化、亮化”工作绿化改造项目。

第二条、完工时间：2021年  月  日完成施工内容，并按合同约定对苗木进行养护。

第三条、施工内容：包括苗木购置、种植及养护，土地回填及人工平整。

| 湖南科技学院2021年绿化提质改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 位置 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 规格 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 文明创建重点改造区域 | 行政楼对面林下空地 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 1515 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 2 |  | 逸夫楼对面停车场大斜坡，弘毅楼北侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 735 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 3 |  | 明德楼门口 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 831 |  |  | 50株每平方米 | 现存留部分草皮，可移栽继续利用。 |
| 4 |  | 明德楼门口 | 草皮移植 | ㎡ | 58.8 |  |  |  | 移栽至博雅楼门口或校内其余零星空缺区域 |
| 5 |  | 知行楼东侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 193.75 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 6 |  | 致远楼东侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 118 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 7 |  | 综合楼对面 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 936 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他改造区域 | 濂溪路两侧行道树 | 绿色塑料网格 | ㎡ | 75 |  |  |  | 25个树池*3㎡ |
| 9 |  | 博雅楼东侧潇湘之歌 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 17 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 10 |  | 博雅楼东侧潇湘之歌 | 草皮 | ㎡ | 11 |  |  |  |  |
| 11 |  | 博雅楼南侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 216 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 12 |  | 博雅楼北侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 272.3 |  |  |  |  |
| 13 |  | 博雅楼北侧 | 草皮 | ㎡ | 130 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 14 |  | 博雅楼周边 | 回填黄土 | m³ | 99.27 |  |  | 从校外运来 |  |
| 15 |  | 爱莲湖北侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 76.8 |  |  | 50株每平方米。 |  |
| 16 |  | 东大门爱莲湖旁树池 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 3 |  |  | 50株每平方米。 |  |
| 17 |  | 爱莲湖副池旁绿篱球下空地 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 19.5 |  |  | 50株每平方米。 |  |
| 18 |  | 爱莲湖旁树池旁 | 回填黄土 | m³ | 3.38 |  |  | 从校外运来 |  |
| 19 |  | 南区6栋东侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 15.5 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 20 |  | 桂园小公园、爱莲湖旁廊架 | 紫藤 | 株 | 10 |  |  | 高1.5m、品种紫穗藤 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 其他裸露区域 | 老图书馆西北侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 345 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 23 |  | 弘毅楼南侧 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 96.25 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 24 |  | 弘毅楼北侧斜坡下 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 12.8 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 25 |  | 逸夫楼对面停车场 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 27.5 |  |  | 50株每平方米 | 停车场内细长形树池 |
| 26 |  | 逸夫楼对面绿化带 | 阔叶麦冬 | ㎡ | 29 |  |  | 50株每平方米 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四条、结算方式

1.本合同总金额为人民币          。最终结算金额以甲方审计处根据中标工程量清单、变更签证以及相关资料审定的工程造价为准。

2.乙方的账户名称为：户名：      ，开户行：        ，账号：         。

3.支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以本合同约定为准。

4.设计变更及签证工程项目按照《湖南科技学院基建工程设计变更及现场签证管理办法》（作为本合同附件）执行，结算造价以学校审计处审定造价为准。

第五条、项目要求：

1.乙方应在    年   月   日前严格按照甲方要求和苗木基本种植技术标准规范施工。

①绿地整理：乙方在苗木种植前将现场内的渣土、工程废料、杂草、树根及其他有损苗木正常生长的杂物清除干净，成团状的土块须耙细、过筛。

②平整土地：乙方在平整土地（含购土、取土、运土、平地）所用的回填种植土必须是结构疏松、通气、保水、保肥能力强，不含杂草籽、草根，并适宜苗木生长的土壤；对原种植地表层需要补填土壤的区域，按甲方要求进行局部或全部更换种植土壤。

③苗木质量：乙方按合同要求提供优质苗木，苗木进场前须经甲方验收后，方可使用，规格质量不达标的苗木不准使用，由此产生的后果及损失由乙方承担。

④苗木种植：按照要求完成全部苗木以及草种的种植。

2.苗木养护：养护期为一年，    年   月  日-    年  月  日，养护期间种植的苗木养护、修剪、除草以及管理均由乙方负责，养护期内由于苗木质量及养护不当造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。

第六条、验收、结算及付款

1.验收：本项目分二次进行验收。第一次验收：2021年  月  日前，要求苗木成活率在95%以上。第二次验收：2022年  月  日前，要求苗木成活率在95%以上。验收标准：验收按《城市绿化工程施工及验收规范》标准以及本合同约定的内容进行，内容按施工要求的品种、数量、规格进行核实验收，具体符合如下要求：植物成活、绿地整洁、肥水充足、生长茂盛、无病虫害、整体修剪美观大方。

- 2.结算：第二次验收通过后   日内，乙方一个月内提供完整的竣工结算资料，甲方接到资料后，应一个月内审核确定。最终结算金额以甲方审计处根据中标工程量清单、变更签证以及相关资料审定的工程造价为准。其中，若施工中发生增（减）工程，中标工程量清单中已有相应清单子目录的，增（减）工程量按已有的清单子目录进行结算；中标工程量清单中没有相应清单子目录的，由乙方报价，经甲方审计处审计后的价格作为结算价。

- 3.付款：第一次验收通过后，甲方按合同总金额的30%付给乙方为工程进度款；第二次验收通过并经甲方审计处审定最终结算金额后  日内，甲方一次性支付剩余款项。甲方付款前，乙方必须开具有效合规发票。

第七条、 双方权利和义务

1、甲方权利和义务：

1）提供日常养护所需用水、用电的接驳点，保证养护期间的需要；养护期间的水、电使用费用由甲方承担。

2）对乙方实施的绿化养护标准、计划、范围、规范服务等工作具有监督权。

3）按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。在检查时如发现有不达标之处，以口头或书面的形式通知乙方整改。

4）按合同约定向乙方支付款项。

2、乙方权利和义务：

1）乙方派驻甲方的绿化工作人员，必须按甲方有关规定办理相关手续并提交所有工作人员有效身份证明的复印件；工作期间乙方员工须挂牌上岗，不准饮酒、不得擅离岗位；遵守国家法律，服从甲方对校园秩序的管理，遵守甲方校规校纪及安全管理制度,否则造成的一切后果均由乙方负责。

2）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，及时按甲方要求进行整改；乙方无正当理由拒绝整改或未按时整改到位时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的全部费用由乙方承担。

3）乙方负责种植养护工作人员的劳动保护和人身安全、薪酬、福利、社会保险、杂费、税金及其它一切费用，并将养护人员劳动合同以及购买工伤保险的凭证提交甲方备案；承担履行本合同造成的自身伤害、他人伤害和公共财物损失的一切责任，并承担由此发生的一切费用和法律责任，但因甲方原因造成的责任除外。

4）对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、养护设备与工具、劳保物资由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。因乙方员工发生劳动争议而影响或有可能影响到本合同的履行，乙方应及时做出相应调整，以保证本合同项目绿化养护质量。

第八条、其他约定

1.乙方在工作过程中要遵纪守法，不得将该工程转包，施工过程要注意安全作业，期间如发生意外事故如（伤、亡等）、施工纠纷及其他违法行为的，全部责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.乙方在施工过程中形成的渣土、废料等，由乙方负责清理运走，保证现场干净整洁，无遗留物。

3.施工形成的渣土、废料等，在使用车辆运输时，要求必须覆盖防漏，沿途掉落的泥土等垃圾，乙方必须冲洗干净，不得影响校园卫生。

4.甲方负责在施工过程中提供水、电使用，水电费用由甲方承担。

第九条、 违约责任及合同的解除

1.任何一方违反本合同约定义务或法定义务，违约方应当赔偿守约方的全部损失并承担相应的违约责任。因违约方违约导致本合同提前终止的，违约方应当按合同总价20%赔偿守约方违约金。

2.因不可抗力因素或者国家相关政策调控等因素导致合同不能履行的，双方互不承担违约责任。

3.甲、乙双方经协商一致，可解除本合同。

4.因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，甲方要求乙方进行整改，乙方无正当理由拒绝整改时，甲方有权单方面解除合同并追究乙方的违约责任。

5.乙方未能在合同规定的期限内及时进场的或者将本合同项下服务项目转包给第三方的或者未履行合同项下义务致使甲方遭受严重影响的，均视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任。

6.甲方拖欠乙方款项叁个月以上的，视为甲方严重违约，乙方有权单方解除合同。

7.因不可抗力、国家政策调控等导致合同不能履行的，双方均可解除合同。

第十条、 合同补充和修改

对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

第十一条、 合同纠纷

如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；调解不成，双方应向甲方所在当地人民法院提起诉讼，予以解决。

第十二条、附则

1.未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议。补充协议、附件以及招投标等文件是本合同组成部分。

2.本协议一式捌份，甲方捌份，乙方壹份，经双方签字、盖章后生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）

法人代表（签字）：                       法人代表（签字）：

年  月  日                          年  月  日